Break Down Tim Sayang Mama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Waktu | Fitur | Penanggung Jawab |
| 1. | 07.30 – 08.30 | Konfigurasi Inisialisasi Project | Danang |
| 2. | 08.31 – 09.00 | Membuat database | Dito |
|  | 08.31 – 09.00 | Menambahkan resource asset untuk css dan js | Dias |
| 3. | 09.01 – 09.15 | Menambahkan tabel Jadwal\_Tambahan di Database | Dito |
| 4. | 09.16 – 09.40 | Menambahkan template dan error view | Dias |
| 5. | 09.41 – 10.20 | Menambahkan view Dashboard admin dan Fakultas | David |
| 6. | 10.21 – 11.15 | Menambahkan view lupa password, prodi, profile | David |
|  | 10.21 – 11.15 | Memisahkan view untuk admin dan user | Dias |
|  | 10.21 – 11.15 | Membuat UserController | Danang |
|  | 10.21 – 11.15 | Membuat sweet alert dialog dan Line API Validator, Relasi ke Model | Dito |
| 7. | 11.16 – 11.45 | Membuat landing page untuk user | Dias, David |
|  | 11.16 – 11.45 | Membuat SesiController dan MakulController | Dinan |
|  | 11.16 – 11.45 | Membuat konten LandingPage dari Template Bootstrap | Dias |
| 8. | 11.46 – 12.15 | Membuat ProdiController | Danang |
| 9. | 12.16 – 13.00 | Membuat fungsi login | Danang |
| 10. | 13.01 – 13.30 | Routing Login dan Logout, mencoba login | Danang |
| 11. | 13.30 – 14.30 | Membuat modal untuk add dan edit jadwal, prodi, sesi, dan makul | David, Dias |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 06.00 – 06.30 | Membuat quick presentasi | David, Dias |